**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | *Se han llevado a cabo de buena manera los objetivos específicos de cada etapa. No han habido retrasos y se ha ido desarrollado de buena manera.* |
| Objetivos | *Opcional en caso de ajuste* |
| Metodología | *Este proyecto será realizado a través de la metodología Tradicional. Para esto, definiremos distintas tareas dentro de las tres fases del proyecto (Fase Inicial, Fase de Desarrollo y Fase Final). Cada tarea tendrá un tiempo de inicio y un tiempo límite que deberán ser cumplidos.*  ***FASE 1 (Fase Inicial):***   * *Definición del proyecto: Aclarar objetivos, alcance y propósito del proyecto.* * *Definición de tecnologías y creación de carta Gantt.*   ***FASE 2 (Fase de Desarrollo):***   * *Creación de base de datos y mockups de la página web.* * *Desarrollo web service y módulo "Home" de la página web.* * *Desarrollo del módulo "Login" de la página web.* * *Desarrollo del módulo "Registro de hora" de la página web.* * *Desarrollo del proceso automatizado para agendar horas.* * *Desarrollo del proceso automatizado para generar informes. Desarrollo de pruebas al sistema general (sitio web y procesos automatizados).*   ***FASE 3 (Fase Final):***   * *Creación informe de pruebas.* * *Creación manual de usuario.* * *Cierre del proyecto.* |
| Evidencias de avance | *Siguiendo la metodología de cascada, se entregará como evidencia los distintos documentos necesarios como lo son el acta de constitución, documento de requerimientos, casos de uso, informe de pruebas, cierre de proyecto, mockups y base de datos del sistema.* |
|  |  |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *El trabajo en equipo que tengo con mi compañero ha facilitado mucho el avance de forma correcta de este proyecto. Cada uno es capaz de expresar sus ideas y tomarlas en cuenta al momento de desarrollar los distintos componentes/informes.* |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas: *Se agregó como actividad distintas mejoras de experiencia de usuario.* |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *No se ha desarrollado el manual de usuario.* |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-1)