## Slide 1: MediConnect360
Presentación final Capstone.
Integrantes:
- Benjamín Barrientos.
- Marcelo Pardo.
Docente:
- Francia Berna.

## Slide 2: Índice
Descripción del proyecto.
Metodología de trabajo y cronograma.
Arquitectura de software.
Modelo de base de datos.
Tecnologías utilizadas.
Resultados y obstáculos
Demostración de sistema.
Preguntas de la comisión.

## Slide 3: Descripción del Proyecto

## Slide 4: Objetivo General
Creación sitio web que simule un sitio hospitalario.

## Slide 5: Objetivos Específicos
Creación sitio web.
Crear procesos automatizados.
Respuestas limitadas por IA.
Creación de informes.

## Slide 6: Alcance
Web service.
Base de datos en SQL Server.
RPA para agendar citas médicas.
RPA para generar informes.
Documentación.
Pruebas y validación del sistema.

## Slide 7: Limitaciones
Solo para recintos privados.
Problemas de licencia.
Limitaciones de software.
Limitaciones por recursos necesarios.

## Slide 8
Metodología de Trabajo
Metodología de cascada

## Slide 9
Cronograma Fase 1
Nombre de la tarea | Duración estimada
Definición del proyecto. | 10 días
Definición de las tecnologías / Creación Carta Gantt. | 5 días

## Slide 10
Cronograma Fase 2
Nombre de la tarea | Duración estimada
Creación BBDD / Creación mockups. | 5 días
Desarrollo web service / Desarrollo módulo “Home”. | 10 días
Desarrollo módulo “Registro” e “Inicio de sesión”. | 10 días
Nombre de la tarea | Duración estimada
Desarrollo módulo “Registro de hora”. | 5 días
Desarrollo proceso automatizado para agendar horas. | 10 días
Desarrollo proceso automatizado para generar informes. | 10 días
Desarrollo pruebas. | 5 días

## Slide 11
Cronograma Fase 3
Nombre de la tarea | Duración estimada
Desarrollo informe de pruebas. | 5 días
Creación manual de usuario. | 5 días
Cierre del proyecto. | 5 días

## Slide 12: Arquitectura del Software
Front-End
Usuario
Inicio de sesión / Registro
Interfaz
Médico
Interfaz
Usuario
Interfaz
Administrador
Gestión de horas y citas
Selección de horas médicas
Gestión de permisos
Autentificación de token (JWT)
CRUD de módulos
Back-End
BBDD
RPA agenda de hora
Chatbot
RPA informes
Procesos Automatizados

## Slide 13
Modelo de base de datos
TipoCuenta | 
PK | idTipoCuenta
 | tipoCuenta
 | descripcion
Usuarios | 
PK | correo
 | nombre
 | apellido
 | rut
 | telefono
 | password
 | idTipoCuenta
Especialidad | 
PK | idEspecialidad
 | especialidad
Empleado | 
PK | correo
 | nombre
 | apellido
 | rut
 | telefono
 | password
 | idTipoCuenta
 | idEspecialidad

## Slide 14
Modelo de base de datos
Imagen Carrusel | 
PK | id
 | nombre
 | descripcion
 | imagenBase64
Imagen Especialidad | 
PK | id
 | nombre
 | Descripcion
 | imagenBase64
Horas Disponibles | 
PK | idHorasDisponibles
 | fecha
 | hora
 | estado
 | correo
Registro Cliente | 
PK | idRegistroCliente
 | nombre
 | apellido
 | rut
 | telefono
 | sintoma
 | correo
 | fechaCreación
 | idHoraDisponible

## Slide 15: Tecnologías utilizadas

## Slide 16: Tecnologías utilizadas

## Slide 17: Resultados obtenidos
Creación de sitio web funcional.
Desarrollo exitoso del web service.
Desarrollo exitoso de la BBDD.
Levantamiento de máquinas virtuales.
Desarrollo exitoso de procesos automatizados.
Uso adecuado de prompt para la IA.
Realización de pruebas y validaciones al sistema.

## Slide 18: Obstáculos presentados
Tiempo.
Uso de librerías nuevas.
Mejoras de experiencia de usuario.

## Slide 19
Demostración del Sistema

## Slide 20: Preguntas de la comisión
Gracias por su atención